ROHEDIGI TEGEVUSKAVA

2024–2026

Justiits- ja digiministeerium, Kliimaministeerium

2024

Sisukord

Sissejuhatus ja hetkeolukord	3

Tegevuskava	8

1. Rohedigi valdkonna juhtimine	8

2. Kompetentside kasvatamine ja koostöö	9

3. Taristu ja IKT keskkonnasäästlikkuse tagamine	12

4. Teenused, Asjade Internet ja tehisintellekt	15

5. Andmehaldus	17

Elluviimine	20

Sissejuhatus ja hetkeolukord

Eestis ei ole digiriigi arendamisel seni keskendutud lahenduste keskkonnahoidlikkusele ja kliimamuutustega arvestamisele. Digilahenduste kasutamise keskkonnajalajälg suureneb pidevalt nii Eestis kui ka mujal maailmas. Seetõttu on üha olulisem pöörata tähelepanu digitehnoloogiate keskkonnamõjude vähendamisele ja jätkusuutlikumate lahenduste loomisele. Rohedigi all peame silmas, kuidas muuta IKT-d rohelisemaks ehk keskkonnasõbralikumaks. Siiani pole riigiüleselt rohedigi suunal koordineeritud tegevusi kavandatud. Selleks on loodud Rohedigi tegevuskava aastateks 2024–2026. Käesolev tegevuskava keskendub Eesti avalikus sektoris toimuvale: peamised energiatarbijad, tehnoloogia rakendamine ja võimalikud lahendused ning andmete kogumine, haldamine ja kasutamine. Tegevusplaanis on väljatoodud vastutajad ja ressursivajadus.

Miks see oluline on?

IKT keskkonnajalajälje vähendamine on oluline järgnevatel põhjustel:

- IKT omab suurt osatähtsust Eesti riigi ja teenuste toimimises. Pole mõeldav, et liiguksime tagasi paberi ja pastaka peale, seega võib ette näha, et IKT olulisus aina kasvab. Selle tulemusel kasvab ka energiavajadus IKT ülalpidamiseks. Eesti avalik sektor kasutab valdavalt nö musta energiat riigi IKT ülalpidamiseks, mille tulemusel on oodata, et IKT osakaal keskkonna reostamises kasvab. Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises on 29,1%.

- Eesti on liitunud mitmete nn roheliste eesmärkidega, sh vähendada 2030. aastaks ELi heitkoguseid vähemalt 55% ja hoida globaalne keskmine temperatuuri tõus tunduvalt alla 2°C. Digiühiskonna arengukava 2030 seab eesmärgiks, et Eesti on aastaks 2030 rohelisim digiriik maailmas. Täna moodustab IKT-sektori elektritarbimine umbes 5–9% maailma kogutarbimisest ja üle 2% koguheitmest. IKT keskkonna jalajälje vähendamine aitab neid rahvusvahelisi eesmärke ja kokkuleppeid saavutada. Ka siseriiklikult on Eesti seadnud eesmärgiks, et aastaks 2030 on taastuvatest energiaallikastest toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 100%.

- Säästlikum energiatarbimine aitab kokku hoida ka raha. IKT ülalpidamine hakkab Eestis aina enam rahalist ressurssi nõudma. Ülalhoiu kulud on juba praegu üks peamisi takistusi uutesse lahendustesse investeerimisel.

- Kui riigil peaks olema ambitsiooni kasutada uusi tehnoloogiaid (nt tehisintellekt), siis ressursivajadus tõuseb hüppeliselt.

- Keskkonnasäästlikkus on tänapäeval eriti oluline noorematele põlvkondadele. Prognooside kohaselt moodustavad millenniumipõlvkonna esindajad aastaks 2025 juba 75% tööjõust. Praeguseks peavad 71% töötajatest keskkonnasäästlikke ettevõtteid atraktiivsemateks tööandjateks. Eestil on võimalus olla valdkonna teerajaja ning seeläbi meelitada ligi talente.

Strateegiline plaan meil ja teistes riikides?

Eesti digiühiskonna arengukava 2030 näeb ette ambitsioonikat eesmärki: aastaks 2030 tahab Eesti olla maailma rohelisim digiriik. Mõned maailma riigid juba tegutsevad selles suunas, et oma IKT tarbimine avalikus sektoris rohelisemaks muuta (nt Ühendkuningriik ja Soome), kuid kõik on suhteliselt teekonna alguses. Probleeme on palju: puuduvad andmed, mille põhjal häid otsuseid teha, pole palju kogemusi headest lahendustest, eksiarvamus, et roheline on alati kallim ja IKT puudutab tänapäeval kõike ja kõiki. Seega on tööpõld lai ja Eestil pole võtta üle lihtsasti ja juba toimivat lahendust, vaid rada tuleb ise luua.

Mida teame praegu?

2022. aastal viis Ernst&Young Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi rohedigi analüüsi. Selle eesmärk oli paremini mõista digitaliseerimise keskkonnamõju Eesti avalikus sektoris ja võimalusi keskkonnamõjude mõõtmiseks, vähendamiseks ning digiriigi kliima- ja keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks. Kokku analüüsiti 12 Eesti avaliku sektori asutust (sh ministeeriumid, allasutused jt) ja 4 kohalikku omavalitsust. Kõik asutused olid võimalikult eri profiiliga, nii tegutsemisvaldkonna kui ka asutuse suuruse osas. Analüüsiti IKT seadmete elutsüklit, IKT seadmete energiakasutust, andmekeskusi ja pilveteenuseid, tarkvaralahendusi ja digiprügi. Uuringu käigus ilmnesid mitmed probleemid, mis panustavad IKT keskkonnajalajälge või takistavad selle vähendamist:

- Kvantitatiivsed andmed digiriigi keskkonnamõju täpsemaks mõõtmiseks asutustes suuresti puuduvad või ei ole kergesti kättesaadavad ega analüüsitavad.

- Kõigi Eesti riigiasutuste töökohaseadmete (süle-, lauaarvutid, monitorid) mõju on suur: töökohaseadmete elutsükli mõju summa on 26 000 t CO2e, mis tekib kogu seadme kasutusperioodi (4–5 aastat) jooksul. See on võrreldav umbes 5000 kodumajapidamise aastase keskkonnamõjuga (võrreldav Saaremaa kodumajapidamiste arvuga) või 5 555 diiselauto kasutamisega ühe aasta jooksul, kui läbisõit on 20 000 km aastas (võrreldav poolte Saaremaa diiselautode arvuga).

- Eesti energiatootmise süsinikujalajälg on suur - 65% kogu Eesti heitkogusest tuleb täna energiasektorist. Elektri eriheitetegur, mis arvestab elektritootmise sisendeid (näiteks põlevkivi vs tuul) tõstab IKT seadmete kasutamise keskkonnajalajälje umbes 2 korda suuremaks seadme tootjate referentsväärtusest.

- Riigi andmekeskuste efektiivsus on mõnevõrra madalam kui erasektori andmekeskuste efektiivsus ja riigi pilvelahendusena on kasutusel Riigipilv, mille populaarsus võiks keskkonnajalajälje vähendamise eesmärgil olla oluliselt suurem – praegune kasutajate hulk on vaid 5–10% maksimaalsest võimalikust asutuste arvust.

- Tarkvaralahenduste mõju keskkonnale ei ole teiste analüüsitud komponentidega võrreldes suur, kuid tulevikuvaates on oluliseks riskiks pärandtehnoloogia kasutus ja uute suure energiatarbega tehnoloogiate kasutuselevõtt (suurandmed, tehisintellekt, asjade internet, plokiahel jmt).

- Digiprügi keskkonnamõju väljendub peamiselt andmekeskuste või serveriruumide jalajäljes. Võrdluses teiste komponentide keskkonnamõjuga on digiprügi jalajälg väike; see võiks saada osaks andmekeskuste jalajälje vähendamise praktikatest ja ebapiisavat teadlikkust IT valdkonna negatiivsest keskkonnamõjust peab oluliseks takistuseks 82% vastanutest.

Analüüsi tulemustest lähtuvalt loodi järgnevad poliitikasoovitused, millele tuginedes on loodud ka käesolev tegevuskava:

Poliitikasoovitus 1: Serverite ja serveriruumide konsolideerimine andmekeskustesse ning andmekeskuste keskkonnasõbralikkuse edendamine.

Poliitikasoovitus 2: Keskkonnasõbralikke IKT valdkonna valikuid toetava rahastusmudeli väljatöötamine.

Poliitikasoovitus 3: IKT valdkonna keskkonnaalase teadlikkuse ja kompetentside tõstmine.

Poliitikasoovitus 4: Keskkonnajalajälje mõõtmismeetodite arendamine ja juurutamine.

Poliitikasoovitus 5: IKT seadmete elutsükli pikendamine.

Poliitikasoovitus 6 ja 7: Pilveteenuste kasutamisega seotud takistuste kõrvaldamine ja pilveteenuste laialdane kasutuselevõtt.

Poliitikasoovitus 8: Keskkonnasõbralike praktikate rakendamine tarkvaraarenduses.

Poliitikasoovitus 9: Digiprügi koristamise populariseerimine.

Analüüsile ja poliitikasoovitustele tuginedes on tegevuskava loodud järgnevates suundades:

- Rohedigi valdkonna juhtimine

- Kompetentside kasvatamine ja koostöö

- Taristu ja IKT keskkonnasäästlikkuse tagamine

- Teenused, Asjade Internet ja tehisintellekt

- Andmehaldus

Tegevuskava elluviimiseks vajalikud ressursid

Tegevuskava elluviimiseks on vajalik nii rahastus kui ka ühiskondlik ja poliitiline tahe muuta IKT keskkonnasäästlikumaks. Oluline on avaliku sektori panustamine arvestades oma protsessides tegevuskava eesmärke ja soovitusi, näiteks digiprügi koristamisega enda asutuses, säästlike praktikate arvestamisega töökohaseadmete ja tarkvaraarenduste hankimisel jne. Tegevuskava elluviimisel on planeeritud kasutada kvoodirahasid, struktuurivahendeid ja muid allikaid (nt taaste- ja vastupidavusrahastu RRF). Rahastus on vajalik muuhulgas järgnevaks:

- Tegevuskava elluviimine, sh:

- Analüüside ja projektide elluviimine.

- Andmekeskuste ja serveriruumide keskkonnasäästlikumaks ehitamine. RIKSi juhitavate andmekeskuste keskkonnasäästlikumaks muutmine on väga piiratud (päikesepaneelide lisamine hoonetele või serveriruumides tekkiva soojuse ärakasutamine pole võimalik), asutustele kuuluvate serveriruumide sarnasest olukorrast ülevaade puudub.

- Mõõtmismetoodikate juurutamine saamaks jooksvat ülevaadet suurimat keskkonnamõju omavatest murekohtadest (nt serveriruumide elektritarbimine).

- Riistvara ja tarkvara keskkonnasäästlikkuse parandamine.

- Koolituste ja kampaaniate läbiviimine teadlikkuse tõstmiseks ja kompetentside kasvatamiseks.

- Ülikoolidega koostöö edendamine.

Tegevuskava lähtub avaliku sektori IKT olelusringist.

Hankimine

IKT hangetesse rohetingimused

koolitused teadlikkuse tõstmiseks

Kasutamine

koolitused

roheenergiale üleminek

konsolideerimine

riigipilve kasutamise suurendamine

andmekeskuste ümberehitamine

Jätkusuutlik arendamine

Utiliseerimine ja järelmõjud

tegevused keskkonnamõju korvamiseks

digiprügi koristamine

töökohaseadmete taaskasutusse andmise protsessi arendamine

Tegevuskava

1. Rohedigi valdkonna juhtimine

| Tegevus | Tulemus | Vastutaja / Kaasvastutaja | Tähtaeg | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Digiühiskonna arengukava (DÜAK) uuendamine | Rohedigi valdkonda puudutavad teemad DÜAKis on üle vaadatud ja uuendatud | JDM / KLIM | I kv 2025 |  |
| 1.2 Valitsemisalade digipöörete nõustamine ja toetamine | Valitsemisaladele ja avaliku sektori organisatsioonidele on pakutud digipöörete kavandamisel ja teostamisel rohedigi valdkonna vaatest vajalikku tuge. | JDM / RIT | Pidev tegevus |  |
| 1.3 Rahvusvaheline koostöö | Edendame Eesti huve rahvusvahelisel tasandil (OECD, Digital Nations, World Economic Forum, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, ÜRO jt), panustades poliitika kujundamisesse, standardiseerimistegevustesse, teadmusvahetusse ja ühisalgatustesse. | JDM / KLIM | Pidev tegevus |  |
| 1.4 Euroopa Liidu suunaline koostöö | Edendame Eesti huve, panustades Euroopa Liidu poliitika- ja õigusloome kujundamisesse. Osaleme selleks Euroopa Liidu koostöövormides, poliitikakujundamises, standardiseerimistegevustes (näiteks andmekeskuseid, andmevahetust ja arenduspraktikaid puudutav) ning õigusloomes vastavalt rohedigi valdkonna arenguvajadustele. | JDM / KLIM | Pidev tegevus |  |

2. Kompetentside kasvatamine ja koostöö

| Tegevus | Tulemus | Vastutaja / Kaasvastutaja | Tähtaeg | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Rohedigi töörühma käivitamine ja töö korraldamine | Vähemalt 11 töörühma kohtumist aastas on korraldatud. | JDM | Pidev tegevus |  |
| 2.2 Rohedigi valdkonna teemadel koolituste ja teavitusürituste korraldamine, sh. Digiriigi Akadeemia kaudu | Rohedigi valdkonna teemadel koolitatute ja teavitusüritustel osalenute arv (osalemiskordi aastas): 500 | JDM Kaasatud osapool: RIT | IV kv 2025 IV kv 2026 | Eelarve: 20 000€ / aastas, Struktuurivahendid Digiriigi Akadeemias on täna olemas „Digiprügi vähendamise ABC“ koolitus, kavas on muuhulgas luua koolitused keskkonnasäästlike IKT projektide kavandamiseks ja hangete läbiviimiseks, andmete elukäigu haldamise ning keskkonnasäästliku tehisintellekti arendamise teemadel. Kavandatavad koolitused katavad ka IKT rentimist vs väljaostmist, riistvara ja tarkvara hanketingimustele keskkonnasäästlike eesmärkide lisamist jne. Koolituste läbiviimise kaudu on eesmärk tõsta IKT keskkonnasäästlikust läbi keskkonnasäästlike praktikate juurutamise. |
| 2.3 Rohedigi teemaliste teadusartiklite ja lõputööde arvu suurendamine | Rohedigi valdkonda on arendatud ja uuritud teadustöö ning lõputööde kirjutamise kaudu. Keskendatud on teemadele, mis loovad uue teadmise abil kõige paremaid eeldusi rohedigi arenguks Eesti avalikus- ja erasektoris. Parimate teadustööde ja lõputööde autoreid on premeeritud. | JDM | Pidev tegevus | Uurimist vajavate teemade kaardistamine ja välja pakkumine avaliku sektori asutuste poolt. Konsulteerimine teadustööde ja lõputööde kirjutamise raames. Eelarve: 20 000€, Struktuurivahendid/RRF |
| 2.4 Praktika läbimise võimaluste pakkumine | Tudengid on saanud avalikus sektoris töötamise kogemuse ning rakendanud ülikoolis omandatud teadmisi rohedigi valdkonna arenguks. Praktika kaudu oleme motiveerinud tudengeid jätkama tööd Eesti avalikus sektoris. | JDM | Pidev tegevus | Tudengitele praktikakohtade pakkumine avaliku sektori asutustes. Eelarve: 2 000€ aastas, Struktuurivahendid/RRF |
| 2.5 Laiema koostöö edendamine teadus- ja haridusasutustega | Teadus- ja haridusasutustel on aktiivne roll rohedigi valdkonna kujundamisel ja edendamisel. | JDM / KLIM Kaasatud osapool: HTM, KLIM | Pidev tegevus | Haridusasutuste aruteludesse, projektidesse ning üritustesse aktiivne kaasamine. Teadus- ja haridusasutuste kaasamine rohedigi valdkonda edendavate tegevuste kujundamises osalemiseks. |
| 2.6 Asutuste nõustamine ja toetamine rohedigi teemadel | Asutusi on toetatud rohedigiga seotud teemade läbimõtlemisel. | JDM | Pidev tegevus |  |
| 2.7 Laiema teadlikkuse tõstmine | Era- ja avalikku sektorit ning Eesti elanikke on teavitatud olulisematel rohedigi teemadel ning kuidas sellest lisandväärtust tekib. | JDM Kaasatud: KLIM | II kv 2025 II kv 2026 | Eelarve: 5 000€, Struktuurivahendid, 2025 5 000€, Struktuurivahendid, 2026 Igal aastal kõige rohkem tähelepanu vajav teema (nt digiprügi koristamine, energiatarbimise kokkuhoid töökohal, andmete elukäiguhaldus). Võimalusel osana mõnest muust kommunikatsioonikampaaniast. |

3. Taristu ja IKT keskkonnasäästlikkuse tagamine

| Tegevus | Tulemus | Vastutaja / Kaasvastutaja | Tähtaeg | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Läbi viia hetkeolukorra analüüs, sh. kulu-tulu ning keskkonnamõju analüüs, andmekeskuste energiatõhususest ning anda soovitused olukorra parandamiseks | Läbiviidud hetkeolukorra, kulu-tulu ja keskkonnamõju analüüs andmekeskuste energiatõhususest ning antud soovituse olukorra parendamiseks. Analüüsi raames on hinnatud andmekeskuste konsolideerimisest ja/või erasektori teenuste kasutamisest tulenevat keskkonnamõju. | JDM / RIT / RIKS Kaasatud kõik asjassepuutuvad organisatsioonid | III kv 2025 | Eelarve: 80 000€, rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Eraldi riigi andmekeskuste ülevalpidamine on ressursikulukas. Paljud praegused andmekeskused pole keskkonnasäästlikult ehitatud. Lisaks puudub ülevaade võimalustest kuidas andmekeskused võiksid vähendada energiatarbimist, kasutada rohkem roheenergiat või isegi olla ise energiatootjad ning millisel määral panustab konsolideerimine keskkonnasäästlikkuse tagamisse. |
| 3.2 Keskkonnasäästlike IKT projektide läbiviimise soovituste ja juhendmaterjalide ning sellega seonduva hankeabilise väljatöötamine | Loodud soovitused ja juhendmaterjal keskkonnasäästlike IKT projektide läbiviimiseks, mis on piloteeritud vähemalt 5 IKT projektis. Kavas on luua töövahend, mis hindab olemasolevat hankekirjeldust ning annab soovitused, mida hankes võiks muuta / täiendada. | JDM / KLIM Kaasatud kõik asjassepuutuvad ministeeriumid ja asutused | I kv 2026 | Eelarve vajadus täpsustub, rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Juhend annab ülevaate sagedasematest probleemidest ning võimalikest lahendustest, mida võiks IKT projektide läbiviimise puhul arvestada, näiteks soovitused projektijuhtimiseks, kasutatavad mallid, soovitused andmete kogumiseks / kasutamiseks, andmete liiasus ning sellest tekkivad mõjud ja muul seonduval. Lähtuvalt piloteerimise tulemustest kavandada jätkutegevused. |
| 3.3 Keskkonnasäästlike IKT põhimõtete põhjal hanketingimuste loomine ja piloteerimine | Loodud riistvara ja tarkvara hankimisele täiendavad keskkonnasäästlikud hanketingimused ja piloteeritud vähemalt kahes riistvara ja kolmes tarkvara hankes | JDM / KLIM | I kv 2026 | Eelarve vajadus ja rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Muuhulgas on paika panna põhimõtted ringmajanduse, riistvara taaskasutuse ja elutsükli pikendamise vaatest, näiteks kasutatud seadmete annetamine haridusasutustele, mittetulundusühingutele ja ettevõtetele, kes tegelevad / toetavad seadmete ringlussevõttu ja taaskasutust. Vajalik on hinnata hanketingimuste mõju eelarvele, seonduvaid riske ja kasu. Keskkonnasäästlike IKT põhimõtete koostamisel arvestatakse täna riigihangete seaduses ja seotud määrustes sätestatud nõudeid, näiteks tarkvaralahenduste hankimisel olelusringi kulusid ning hinnatakse, kuidas põhimõtteid kõige efektiivsemalt saaks rakendada. |
| 3.4 IKT jalajälje mõõtmise tööriista väljatöötamine ja valideerimine | Välja on töötatud IKT jalajälje mõõtmise tööriist, valideeritud viies organisatsioonis ning integreeritud osana üldisest avaliku sektori keskkonnajalajälje mudelist | JDM / KLIM | II kv 2025 | Eelarve: 60 000€, rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik IKT jalajälge mõõtmise metoodika lõimitakse üldisesse avaliku sektori keskkonnajalajälje hindamise mudelisse. |
| 3.5 IKT jalajälje mõõtmine | IKT keskkonnamõjust on selge ülevaade, mille põhjal on võimalik luua mõõdikud keskkonnajalajälje mõõtmiseks. | KLIM / JDM | IV 2025 | Kliimaministeeriumi eestvedamisel mõõdetakse riigiasutustes kasvuhoonegaaside ja keskkonnajalajälge. 2024 aastal arvutatakse ministeeriumite tasandil ning 2025 aastal lisanduvad allasutused. Keskkonnajalajälje mudelit arendatakse edasi ja selle käigus vaja JDM-ga koostöös täiendada IKT jalajälje osa. |

4. Teenused, Asjade Internet ja tehisintellekt

| Tegevus | Tulemus | Vastutaja / Kaasvastutaja | Tähtaeg | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Dubleerivate e-teenuste analüüs, mõjuhinnangu läbiviimine ja jätkutegevuste kavandamine | Dubleerivad e-teenused on kaardistatud, hinnatud konsolideerimisest saadavat mõju, sh kulu-tulu ning kasutajate vajadusi, ning antud soovitused võimalikest jätkutegevustest. Loodud e-teenuste konsolideerimise mudel. | JDM / RAM Kaasatud kõik asjassepuutuvad ministeeriumid | III kv 2025 | Eelarve: 70 000€, rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Lähtuvalt analüüsist kavandada jätkutegevused dubleerivate e-teenuste vähendamiseks ning sellest lähtuvalt vähendada avalike e-teenuste arvu ja parandada seeläbi ressursside kasutust / efektiivsust, sh. vähendada energiatarbimist |
| 4.2 Ühiste e-teenuste kavandamine ja realiseerimine | Olulise mõjuga dubleerivate e-teenuste kasutusjuhtude puhul on vähendatud dubleerivust ning mindud üle ühistele e-teenustele | JDM / RAM Kaasatud kõik asjassepuutuvad ministeeriumid | IV kv 2026 | Eelarve vajadus ja rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Lähtuvalt analüüsist on kavas realiseerida esimesed olulise mõjuga ühised e-teenused, mis parandavad keskkonnasäästlikkust |
| 4.3 E-teenuste efektiivsuse hindamise raamistiku väljatöötamine ja piloteerimine | Loodud e-teenuste efektiivsuse hindamise raamistik ja juhendmaterjalid. Läbiviidud pilootprojektid esimeses kolmes asutuses. | JDM | III kv 2025 | Eelarve vajadus ja rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Pilootprojektid viiakse läbi töötubade formaadis aitamaks hinnata e-teenuste efektiivsust. |
| 4.3 Riigiasutuste ja KOVide nõustamine energiatõhusate ja keskkonnasäästlike IKT lahenduste ning protsesside juurutamisel ning pilootprojektide läbiviimine | Tuvastatud võimalused riigiasutuste ja KOVide hoonetes integreerida energiatõhusaid lahendusi, näiteks madala energiatarbega serveriruumid, hoonete energiakasutuse monitoorimine ning tehisintellekti põhise automaatika rakendamine. Lähtuvalt tuvastatud võimalustest on läbiviidud esimesed pilootprojektid. | JDM / KLIM | II kv 2026 | Eelarve vajadus ja rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik |
| 4.4 Asjade Interneti rakendamine keskkonna, vee, energia, õhukvaliteedi jm andmehõiveks ning protsesside monitooringuks ja efektiivistamiseks | Tuvastatud võimalused Asjade Interneti rakendamiseks monitooringuks ja protsesside efektiivistamiseks | JDM / KLIM | IV kv 2025 IV kv 2026 | Eelarve vajadus täpsustub, rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Iga aasta on läbiviidud vähemalt kaks pilootprojekti. |
| 4.5 Tehisintellekti ja rohepöörde integreerimise uuring | Läbiviidud katseprojekt ning uuring. Uuringu raames on muuhulgas tuvastatud: - Valdkonnad, kus tehisintellekt saab oluliselt panustada rohepöörde eesmärkide saavutamisse. - Analüüsitud olemasolevaid ja potentsiaalseid andmeallikaid, mida saab kasutada tehisintellekti treenimiseks rohepöörde kontekstis. - Hinnatud tehnoloogilisi ja majanduslikke võimalusi ning riske seoses tehisintellekti rakendamisega rohepöörde toetamiseks. - Ettepanekud tehisintellekti rakendamiseks rohepöörde raames. | JDM | III kv 2025 | Eelarve: 95 000€, RRF Rohepööre ja tehisintellekt on kaks peamist tehnoloogilist ja strateegilist suundumust, mis kujundavad tulevikku. Rohepööre keskendub jätkusuutlikkuse ja keskkonnamõjude vähendamisele, samal ajal kui tehisintellekt võimaldab andmepõhist otsuste tegemist ja optimeerimist. Käesolev analüüs keskendub nende kahe valdkonna integreerimisele riiklikul tasandil, et saavutada rohepöörde eesmärgid tõhusamalt. Muuhulgas tuleks analüüsida, kuidas saab rakendada tehisintellekti energiatarbimise ja -tootmise prognoosimiseks ja kasutamise optimeerimiseks, toetada kuluefektiivsust läbi dubleerivate arenduste tuvastamise jm eesmärgil. |
| 4.6 ESG aruandluse automatiseerimise analüüs ja piloteerimine | Kesktlikkusaruandlusega seotud andmed, mis on juba riigile esitatud on ESG aruandesse sobivas formaadis ettevõtjatele kättesaadavad ja kasutatavad vähendamaks ESG aruandlusega esitamisega seotud halduskoormust. | JDM / KLIM | IV kv 2025 | Eelarve: 145 000€, rahastusallikas täpsustub, rahastusallika puudumisel tegevusi ellu viia pole võimalik Enne projektiga alustamist hinnatakse ega turul ei ole selleks hetkeks tekkinud juba erasektori pakutavat lahendust. |
| 4.7 Rohedigi digitööriistade arendamise meetme väljatöötamine | Käivitunud rohedigi digitööriistade arendamise ja juurutamise meede | JDM / KLIM | II kv 2025 | Eelarve maht: 3M€, kvoodirahad |

5. Andmehaldus

| Tegevus | Tulemus | Vastutaja / Kaasvastutaja | Tähtaeg | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Andmete elukaare haldamise põhimõtete ja tegevuste kindlaks määramine | Andmete elukaare haldamise põhimõtted on korrastatud ja vajadused on kaardistatud, jätkutegevused on planeeritud. | JDM / RA, STAT | II kv 2025 | Osana andmevaldkonna tegevuskavast. |
| 5.2 Andmehalduse raamistiku uuendamine | Andmehalduse raamistik on vastavalt muutunud olukorrale ja kogutud parimale praktikale (põhiandmete ja andmete elukäigu põhimõtted, sh. andmete pikaajaline säilitamine ja hävitamine jms) uuendatud. | JDM, STAT | IV kv 2024 | Osana andmevaldkonna tegevuskavast. Raamistiku uuendamise järel on jätkutegevusena mh vajalik vastavate koolituste korraldamine. |
| 5.3 Andmevarade inventuuri põhimõtete loomine ja testimine. | Rahvusvahelise parima praktika, andmekirjelduse juhiste ja põhiandmete väärtuspõhise lähenemise raamistiku alusel loodav andmevarade inventuuri, kasutajate vajaduste ja varade väärtuse hindamise raamistik on valminud ja testitud. Andmevarade väärtusest lähtuvalt ressursside prioritiseerimine väärtuslikumate andmevarade säilitamisele ja haldamisele. | JDM | III kv 2025 | Osana andmevaldkonna tegevuskavast. Hange planeeritud II kv 2024 Eelarve: 60 000€, RRF |
| 5.4 Valitsusasutustel üle vaadata ja vajaduse korral uuendada oma andmekogude andmekoosseisude kirjeldus riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) | Riigi infosüsteemi haldussüsteemis on ajakohane ülevaade andmekogude andmekoosseisudest | Kõik ministeeriumid ja valitsusasutused | I kv 2025 | Osana andmevaldkonna tegevuskavast. |
| 5.5 Lähtudes punktis 4.4 tehtust tuvastada riigi kõige olulisemad põhiandmed ja dubleeriva küsimise juhtumid. | Hiljemalt 2026. aasta lõpuks on vähendatud andmete dubleerivat küsimist. | JDM | IV kv 2026 | Osana andmevaldkonna tegevuskavast. |
| 5.6 Andmehalduse mõjuanalüüsi metoodika koostamine | Andmehaldusest saadava kasu ja kulu kaardistus olulisemate tegevuste kohta on läbi viidud. | JDM | III kv 2025 | Hange planeeritud III kv 2024 Eelarve: 80 000€, RRF |
| 5.7 Andmevahetuse ja andmehalduse, sh andmete elutsükli haldamise, mõju riigi IKT ressurssidele, asutuste ja teenuste usaldusväärsusele ning jätkusuutlikkusele analüüs | Läbi on viidud analüüs hindamaks andmevahetuse ja andmehalduse, sh andmete elutsükli haldamise, mõju riigi IT ressurssidele, asutuste ja teenuste usaldusväärsusele ning jätkusuutlikkusele | JDM | III kv 2025 | Eelarve: 80 000€, RRF |

Elluviimine

Avaliku sektori IKT rohestamist veavad riigis Justiits- ja Digiministeerium ja Kliimaministeerium. Tegevuskava vastutavaks elluviijaks on Justiits- ja Digiministeerium, kuid tegevuskava edukaks elluviimiseks on vajalik kogu riigi avaliku sektori asutuste panustamine, kuna IKT on horisontaalne ressurss, mida kasutavad kõik asutused. Tegevuskava võtab teadmiseks Vabariigi Valitsus.

Tegevuskavast tehakse iga-aastaseid kokkuvõtteid, kuid 2026. aasta lõpuks viiakse läbi tegevuskava täielik analüüs, mille puhul otsustatakse edasiste tegevuste vajadus.

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/energia-ja-transport/energeetika

https://www.consilium.europa.eu/et/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

https://envir.ee/pariisi-kokkulepe

https://www.mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiuhiskonna-arengukava-2030

Euroopa digituleviku kujundamine. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067

https://www.mkm.ee/uudised/eesti-plaanib-2030-aastal-katta-oma-aastase-tarbimise-taastuvelektriga-0

https://www.mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiuhiskonna-arengukava-2030

https://www.gov.uk/government/publications/greening-government-ict-and-digital-services-strategy-2020-2025/greening-government-ict-and-digital-services-strategy-2020-2025

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162912

https://www.mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/rohedigi

https://kasvuhoonegaasid.ee/#/inventory/

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072021013